PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Sistema de Chat con IA para Consulta de Archivos

Versión: 1.0

Fecha: 28/04/2026

Autor: Jorge Edwin Guevara Ayala

Proyecto: Equipo3_Final_Project

Repositorio: https://github.com/EddGuev/Equipo3_Final_Project

Estándar de referencia: IEEE 829 - Plan de Pruebas de Software

1. Introducción

Este documento define el Plan de Pruebas del sistema de Chat con IA para Consulta de Archivos, elaborado conforme al estándar IEEE 829. Su propósito es establecer el alcance, enfoque, recursos y calendario de las actividades de prueba, así como identificar los elementos a probar, las características a verificar y los criterios de éxito y fracaso.

1.1 Propósito

Garantizar que el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08) y no funcionales (RNF-01 a RNF-05) definidos en el documento de requerimientos, antes de su entrega final al cliente (profesor).

1.2 Alcance

El plan cubre las pruebas de los siguientes módulos del sistema:
• Módulo de Autenticación (login / logout)
• Módulo de Carga de Archivos (TXT y PDF)
• Módulo de Chat e IA
• Módulo de Persistencia (SQLite)
• Módulo de Historial
• Módulo de Exportación (JSON y XML)
• Interfaz Gráfica (Tkinter / PyQt)

1.3 Referencias

• Documento de Requerimientos y TDCU v1.0 — docs/ejemplos_tdcu.md

• Matriz de Trazabilidad v1.0 — docs/matriz_trazabilidad.md

• Casos de Prueba v1.0 — docs/casos_prueba.md

• Especificación Suplementaria v1.0 — docs/especificacion_suplementaria.md

• Glosario v1.0 — docs/glosario.md

• IEEE 829 — Standard for Software Test Documentation

2. Elementos a Probar

Los siguientes componentes del sistema serán sometidos a pruebas durante este ciclo:

| Componente | Descripción | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- |
| auth.py | Módulo de autenticación de usuarios | Unitaria / Integración |
| file_loader.py | Carga y lectura de archivos TXT y PDF | Unitaria / Funcional |
| chat_ui.py | Interfaz gráfica del chat | Funcional / Usabilidad |
| ia_service.py | Conexión y consulta al servicio de IA | Integración / Rendimiento |
| database.py | Operaciones CRUD en SQLite | Unitaria / Integración |
| history.py | Consulta del historial de conversaciones | Funcional |
| exporter.py | Exportación a JSON y XML | Funcional / Unitaria |
| Sistema completo | Flujo end-to-end del sistema | Sistema / Aceptación |

3. Características a Probar

| ID Req | Característica | Prioridad | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación con credenciales válidas e inválidas | Alta | Funcional |
| RF-02 | Carga de archivos TXT y PDF válidos e inválidos | Alta | Funcional |
| RF-03 | Envío de preguntas y recepción de respuestas de IA | Alta | Integración |
| RF-04 | Persistencia de conversaciones en SQLite | Alta | Integración |
| RF-05 | Visualización del historial de conversaciones | Media | Funcional |
| RF-06 | Exportación correcta a formato JSON | Media | Funcional |
| RF-07 | Exportación correcta a formato XML | Media | Funcional |
| RF-08 | Cierre de sesión y limpieza de datos en memoria | Alta | Funcional |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta menor a 5 segundos | Alta | Rendimiento |
| RNF-02 | Contraseñas almacenadas con hash SHA-256 | Alta | Seguridad |
| RNF-03 | Flujo principal completado sin asistencia | Alta | Usabilidad |
| RNF-04 | Ejecución en Windows, macOS y Linux | Media | Portabilidad |
| RNF-05 | Código con PEP 8 y estructura modular | Media | Mantenibilidad |

4. Estrategia de Pruebas

4.1 Pruebas Unitarias

Se probarán de forma aislada las funciones y métodos de cada módulo. Se utilizará el framework pytest de Python. Cada función crítica debe tener al menos un caso de prueba positivo y uno negativo.

4.2 Pruebas de Integración

Se verificará la correcta comunicación entre módulos: auth.py con database.py, ia_service.py con chat_ui.py, y exporter.py con database.py. Se ejecutarán flujos completos de interacción entre componentes.

4.3 Pruebas Funcionales

Se validará que cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-08) se cumple correctamente desde la perspectiva del usuario final, siguiendo los flujos definidos en las TDCU.

4.4 Pruebas de Rendimiento

Se medirá el tiempo de respuesta del sistema bajo condiciones normales de uso. Se utilizará la librería time de Python para registrar tiempos de ejecución. Criterio de aceptación: respuesta de IA en menos de 5 segundos, carga de archivo en menos de 3 segundos.

4.5 Pruebas de Seguridad

Se verificará que las contraseñas no se almacenen en texto plano en la base de datos. Se inspeccionará directamente la tabla de usuarios en SQLite para confirmar el uso de hash.

4.6 Pruebas de Usabilidad

Se realizará una prueba con al menos 2 usuarios externos (compañeros o familiares) que no conozcan el sistema. Se medirá si logran completar el flujo principal (cargar archivo + hacer pregunta) en menos de 2 minutos sin instrucciones.

4.7 Pruebas de Aceptación

Se ejecutará el flujo completo del sistema en presencia del cliente (profesor) para validar que el sistema cumple con los requerimientos acordados. Se utilizará la lista de verificación de requerimientos como checklist.

5. Casos de Prueba Detallados

CP-01 — Inicio de sesión con credenciales válidas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-01 |
| Requerimiento | RF-01 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario "admin" existe en la base de datos con contraseña "1234". |
| Pasos de Ejecución | 1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar usuario: admin. 3. Ingresar contraseña: 1234. 4. Hacer clic en "Iniciar sesión". |
| Resultado Esperado | El sistema muestra la pantalla principal y el nombre del usuario en la barra superior. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-02 — Inicio de sesión con credenciales inválidas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-02 |
| Requerimiento | RF-01 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario "admin" existe en la base de datos. |
| Pasos de Ejecución | 1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar usuario: admin. 3. Ingresar contraseña incorrecta: "xxxx". 4. Hacer clic en "Iniciar sesión". |
| Resultado Esperado | El sistema muestra un mensaje de error: "Credenciales incorrectas". No concede acceso. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-03 — Carga de archivo TXT válido

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-03 |
| Requerimiento | RF-02 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario está autenticado. Existe un archivo "prueba.txt" con contenido. |
| Pasos de Ejecución | 1. Hacer clic en "Cargar archivo". 2. Seleccionar "prueba.txt". 3. Confirmar selección. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra el nombre del archivo activo y habilita el campo de preguntas. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-04 — Carga de archivo con formato no soportado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-04 |
| Requerimiento | RF-02 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario está autenticado. |
| Pasos de Ejecución | 1. Hacer clic en "Cargar archivo". 2. Seleccionar un archivo ".xlsx". 3. Confirmar selección. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra un mensaje: "Formato no soportado. Use TXT o PDF." |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-05 — Envío de pregunta con archivo cargado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-05 |
| Requerimiento | RF-03 |
| Tipo de Prueba | Integración |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario está autenticado y tiene un archivo TXT cargado. |
| Pasos de Ejecución | 1. Escribir una pregunta relacionada al archivo. 2. Presionar "Enviar". |
| Resultado Esperado | El sistema muestra la respuesta generada por la IA en el área del chat. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-06 — Envío de pregunta sin archivo cargado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-06 |
| Requerimiento | RF-03 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario está autenticado. No hay archivo cargado. |
| Pasos de Ejecución | 1. Escribir una pregunta. 2. Presionar "Enviar". |
| Resultado Esperado | El sistema muestra un aviso: "Debe cargar un archivo antes de hacer preguntas." |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-07 — Persistencia de conversación en SQLite

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-07 |
| Requerimiento | RF-04 |
| Tipo de Prueba | Integración |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario realizó al menos una pregunta con respuesta. |
| Pasos de Ejecución | 1. Enviar una pregunta y recibir respuesta. 2. Cerrar la aplicación. 3. Abrir la aplicación nuevamente. 4. Consultar el historial. |
| Resultado Esperado | La conversación anterior aparece en el historial con fecha, pregunta y respuesta. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-08 — Consulta del historial de conversaciones

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-08 |
| Requerimiento | RF-05 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Media |
| Precondición | El usuario tiene al menos 2 conversaciones guardadas. |
| Pasos de Ejecución | 1. Hacer clic en "Historial". 2. Seleccionar una conversación de la lista. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra los mensajes de la conversación seleccionada con fecha y archivo asociado. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-09 — Exportación de conversación a JSON

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-09 |
| Requerimiento | RF-06 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Media |
| Precondición | Existe una conversación con al menos 2 mensajes. |
| Pasos de Ejecución | 1. Seleccionar "Exportar". 2. Elegir formato JSON. 3. Seleccionar ruta de guardado. 4. Confirmar. |
| Resultado Esperado | Se genera un archivo .json con estructura correcta: usuario, fecha, mensajes (pregunta/respuesta). |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-10 — Exportación de conversación a XML

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-10 |
| Requerimiento | RF-07 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Media |
| Precondición | Existe una conversación con al menos 2 mensajes. |
| Pasos de Ejecución | 1. Seleccionar "Exportar". 2. Elegir formato XML. 3. Seleccionar ruta de guardado. 4. Confirmar. |
| Resultado Esperado | Se genera un archivo .xml con estructura jerárquica válida y bien formada. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-11 — Cierre de sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-11 |
| Requerimiento | RF-08 |
| Tipo de Prueba | Funcional |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario tiene una sesión activa. |
| Pasos de Ejecución | 1. Hacer clic en "Cerrar sesión". 2. Confirmar en el diálogo. |
| Resultado Esperado | El sistema regresa a la pantalla de login. Los datos de sesión son eliminados de memoria. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-12 — Tiempo de respuesta de la IA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-12 |
| Requerimiento | RNF-01 |
| Tipo de Prueba | Rendimiento |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | Archivo TXT cargado. Conexión a internet activa. |
| Pasos de Ejecución | 1. Registrar tiempo antes de enviar pregunta. 2. Enviar pregunta. 3. Registrar tiempo al recibir respuesta. |
| Resultado Esperado | El tiempo total de respuesta es menor a 5 segundos. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

CP-13 — Verificación de hash de contraseñas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CP-13 |
| Requerimiento | RNF-02 |
| Tipo de Prueba | Seguridad |
| Prioridad | Alta |
| Precondición | El usuario "admin" está registrado en la base de datos. |
| Pasos de Ejecución | 1. Abrir la base de datos SQLite con un visor (DB Browser). 2. Consultar la tabla "usuarios". 3. Revisar el campo "contraseña". |
| Resultado Esperado | El campo contraseña muestra un hash (cadena de 64 caracteres hexadecimales), no texto plano. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | Pendiente |

6. Criterios de Entrada y Salida

6.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)

• El código fuente del módulo a probar está disponible en el repositorio.

• El entorno de pruebas está configurado (Python 3.10+, dependencias instaladas).

• La base de datos SQLite está inicializada con datos de prueba.

• Los documentos de requerimientos y TDCU están aprobados.

6.2 Criterios de Salida (para concluir pruebas)

• El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta han sido ejecutados.

• El 80% o más de los casos de prueba de prioridad Media han sido ejecutados.

• No existen defectos críticos sin resolver.

• Los defectos menores están documentados y aceptados por el equipo.

• El documento de resultados de pruebas está completo y firmado.

7. Entorno de Pruebas

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 (prueba principal), Ubuntu 20.04 (portabilidad) |
| Lenguaje | Python 3.10 o superior |
| Framework de Pruebas | pytest 7.x |
| Base de Datos | SQLite 3 (archivo local .db) |
| Visor de BD | DB Browser for SQLite |
| Editor de Código | Visual Studio Code |
| Control de Versiones | Git + GitHub (fork EddGuev/Equipo3_Final_Project) |
| Conexión a IA | API REST (OpenAI / Groq) o simulación local |
| Archivos de Prueba | prueba.txt, prueba.pdf (incluidos en /tests/data/) |

8. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Líder de Pruebas | Planificar, coordinar y revisar resultados de pruebas | Jorge Edwin Guevara Ayala |
| Ejecutor de Pruebas | Ejecutar los casos de prueba y registrar resultados | Equipo de Desarrollo |
| Revisor de Calidad | Validar que los criterios de salida se cumplen | Equipo de Desarrollo |
| Cliente / Evaluador | Aprobar las pruebas de aceptación | Profesor (cliente) |

9. Calendario de Pruebas

| Fase | Actividad | Duración Estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Configurar entorno, datos de prueba y herramientas | 1 día | Equipo |
| Pruebas Unitarias | Ejecutar CP-01 a CP-04 (auth y file_loader) | 2 días | Equipo |
| Pruebas de Integración | Ejecutar CP-05, CP-07 (chat + BD) | 2 días | Equipo |
| Pruebas Funcionales | Ejecutar CP-06, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11 | 2 días | Equipo |
| Pruebas No Funcionales | Ejecutar CP-12, CP-13 (rendimiento, seguridad) | 1 día | Equipo |
| Pruebas de Aceptación | Demostración al cliente (profesor) | 1 día | Equipo + Profesor |
| Cierre | Documentar resultados y defectos encontrados | 1 día | Equipo |

10. Gestión de Defectos

Todo defecto encontrado durante las pruebas debe ser registrado con la siguiente información:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID Defecto | Identificador único (DEF-001, DEF-002, ...) |
| Caso de Prueba | ID del caso de prueba donde se encontró |
| Descripción | Descripción clara del comportamiento incorrecto |
| Severidad | Crítico / Alto / Medio / Bajo |
| Pasos para reproducir | Secuencia exacta para reproducir el defecto |
| Resultado Obtenido | Lo que realmente ocurrió |
| Resultado Esperado | Lo que debería haber ocurrido |
| Estado | Abierto / En corrección / Resuelto / Cerrado |
| Responsable | Persona asignada para corregirlo |

10.1 Clasificación de Severidad

| Severidad | Descripción | Tiempo de Resolución |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema no puede ejecutarse o pierde datos | Inmediato (mismo día) |
| Alto | Una funcionalidad principal no opera correctamente | 1-2 días |
| Medio | Una funcionalidad secundaria falla o tiene comportamiento inesperado | 3-5 días |
| Bajo | Problema cosmético o de usabilidad menor | Antes de entrega final |

11. Métricas de Prueba

| Métrica | Fórmula / Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de Casos de Prueba | Casos ejecutados / Total de casos × 100 | ≥ 90% |
| Tasa de Éxito | Casos aprobados / Casos ejecutados × 100 | ≥ 85% |
| Densidad de Defectos | Total defectos / Módulos probados | < 2 defectos por módulo |
| Defectos Críticos Abiertos | Conteo de defectos críticos sin resolver | 0 al cierre |
| Tiempo Promedio de Respuesta | Promedio de tiempos medidos en CP-12 | < 5 segundos |

12. Aprobación del Documento

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor / Líder de Pruebas | Jorge Edwin Guevara Ayala | _______________ | 28/04/2026 |
| Revisor |  | _______________ |  |
| Cliente / Evaluador |  | _______________ |  |